DESKTOP
====================

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209289821692484

E-Mail Icon tauschen (gleiches wie im Footer verwenden)
Trans: Swap email icon (use the same as in the footer)

Type: Bug

Status: design (DONE)

------------------

2) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290109584673

Video muss etwas weniger hoch sein, damit unterer Rahmen sichtbar ist
Trans: Video needs to be slightly less high so that the lower frame is visible

Type: Bug

Status: design (DONE)

------------------

3) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209289875154008

Bitte die Schrift auf den Newskacheln ensprechend anpassen:
Datum/Kategorie: Roboto Regular, font-size: 18px
Title: Fjalla One, font-size: 19px, line-height: 28px;
Trans: Please adjust the font on the news tiles accordingly:
Date/Category: Roboto Regular, font-size: 18px
Title: Fjalla One, font-size: 19px, line-height: 28px;

Type: Cr, we followed only the font change that was given in new typography, there it was not stated

Status: design (DONE)[1hr]

------------------

4) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290261753369

Ist es möglich, dass das Logo schon beim Hover angezeigt wird und man nicht erst draufklicken muss?
Trans: Is it possible to display the logo when hovering over it without having to click on it first?

Type: Cr, this feature was not stated anywhere previously

Status: design (DONE)[1hr]

------------------

5) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290933107527

Bitte den Badge verlinken auf die Seite "Netzwerk"

Hovereffekt hinzufügen, damit Badge dann gerade steht:
transform: rotate(14deg)
Trans: Please link the badge to the "Network" page

Add a hover effect so that the badge stands straight:
transform: rotate(14deg)

Type: Cr, this feature was not stated anywhere previously

Status: design (DONE)[1hr]

------------------

6) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290933107532

Die beiden Spalten sollen bündig sein
Trans: The two columns should be flush

Type: Bug

Status: design (DONE)

------------------

7) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290933107532

Offenes Akkordeon bitte wie im Anhang stylen
Trans: Please style open accordion as shown in the appendix

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done [2hrs]

TABLET
====================

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209334535758550

tab version

Type: CR

Status: Done [8hrs], as we got tab design at last when our desktop and responsive was done

2) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209304126260154

Beim Logoslider steht Pagination zwischen den Logos
Trans: The logo slider has pagination between the logos

Type: Bug

Status: Not found any problem like this, may be this is happening due to browser drag resizing, test in tab or refresh in tab resolution.

------------------

3) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209304126260158

Generell "klebt" der Inhalt innerhalb einer Box auf Tablet zu nah am Rand. Deshalb padding bei den Boxen auf 50px setzen
Trans: In general, the content within a box "sticks" too close to the edge on tablets. Therefore, set the padding for the boxes to 50px

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done (30min)

------------------

4) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209304126260162

Bitte die 2 Kacheln auf Tablet jeweils 50% breit
Trans: Please make the 2 tiles on tablet 50% wide each

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done (2hrs)

------------------

5) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209304126260166

Passt auf Tablet auch 2 Kacheln nebeneinandern?
Falls nicht, dann Newskacheln bitte nicht auf 100% stretchen, sondern maximale Breite angeben
Trans: Do 2 tiles fit next to each other on a tablet?
If not, please do not stretch the news tiles to 100%, but specify the maximum width

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done [1hr]

------------------

6) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209304126260172

Trans:

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done [1hr]

MOBILE
====================

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209292853856920

Abstand von Seitentitel und Breadcrumbs zum linken Bildschirmrand bitte auf 20px setzen, damit es bündig mit dem Logo ist.
Außerdem bitte den margin-top des Seitentitels um 20px erhöhen.

Das war ein Fehler im Prototyp, entschuldigt bitte!
Trans: Please set the distance between the page title and breadcrumbs and the left edge of the screen to 20px so that it is flush with the logo.
Also please increase the margin-top of the page title by 20px.

That was an error in the prototype, please excuse me!

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done [1hr]

------------------

2) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290933107543

Hintergrundbild hinzufügen (identisch zu Menü im Karriereportal)
Gesamtes Menü scrollen anstatt innerhalb eines einzelne Container scrollen
Links (Datenschutz, etc) Abstände anpassen
Trans: Add background image (identical to menu in the career portal)
Scroll entire menu instead of scrolling within a single container
Adjust links (privacy policy, etc.) spacing

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done [1hr]

------------------

3) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209307798879391

Buttontext linksbündig

Punktnavigation auf gesamte Breite stretchen
Trans: Button text aligned to the left

Stretch point navigation to the entire width

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done [30min]

------------------

4) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290933107548

Der Teamslider und Navigation sind nicht in der Mittelachse.

Das erste Portrait muss vermutlich schon horizontal zentriert sein, damit auch beim Durchswipen immer nur ein Portrait zentriert sitzt.
Ihr könnt gerne die Portraitbilder etwas größer machen, damit die vorheringen/nachfolgenden Portraits nur leicht im Anschnitt sichtbar sind.
Letztes Portrait darf keine Aussparung auf der rechten Seite haben
Trans: The team slider and navigation are not in the central axis.

The first portrait probably needs to be horizontally centered so that only one portrait is centered when swiping through.

You can make the portrait images a little larger so that the previous/following portraits are only slightly visible in the cut.

The last portrait must not have a gap on the right side

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: 1.30hrs
The team slider and navigation are not in the central axis. [1hr]

The last portrait must not have a gap on the right side [Done]

The first portrait probably needs to be horizontally centered so that only one portrait is centered when swiping through.
You can make the portrait images a little larger so that the previous/following portraits are only slightly visible in the cut. [Done]

------------------

5) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290934150744

[FOOTER] Abstände

Trans: [FOOTER] spacing

Type: BUG

Status: Done [Developer]

------------------

6) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290934150748

Silbentrennung stimmt noch nich und Bindestrich fehlt

Trans: Hyphenation is not yet correct and hyphen is missing

Type: BUG [Design]

Status: Done

------------------

7) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209307798879395

Logos lassen sich nicht richtig durchswipen

Trans: Logos cannot be swiped through properly

Type: BUG

Status: Done

------------------

8) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209292853856926

Abstand links und rechts von TEXT zum Bildschirmrand auf 20px.
Datum und Kategorie in Roboto Regular

Trans: Distance left and right of TEXT to the edge of the screen to 20px.
Date and category in Roboto Regular

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done [2hr]

------------------

9) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209303612449584

[NETZWERK] Map lädt nicht

Trans: [NETWORK] Map does not load

Type: Bug

Status: Done

------------------

10) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209304126260150

Abstände zwischen den Überschriften vereinheitlichen.
Genauso bei Tablet und Desktop

Trans: Standardize spacing between headings.
The same applies to tablet and desktop

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done [1hr]

------------------

11) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209307821553068

Bitte die Kacheln immer zentriert setzen

Trans: Please always place the tiles centered

Type: Cr, this design was not given anywhere previously

Status: Done [1hr]

------------------

12) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209307821553072

Bitte auf Mobil das Bildformat im Querformat (ca. auf 4:3), nicht quadratisch

Trans: Please set the image format on mobile to landscape (approx. 4:3), not square

Type: CR

Status: There is field for uploading different image for desktop and mobile devices, you can upload desired ratio images from there.

EFFEKTE
====================

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209289821692475

Klickfunktion beibehalten, aber zusätzlich automatisch loopen
Wechsel zum nächsten Slide alle 3 Sek
Fade-Effekt für Übergang
Striche auf gesamte Breite stretchen

Trans: Keep the click function, but also loop automatically
Switch to the next slide every 3 seconds
Fade effect for transition
Stretch lines to the entire width

Type: Cr, this feature was not given anywhere previously

Status: Done (30min)

------------------

2) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209289821692490

Beim Herunterscrollen soll die Navigationsleiste weich nach oben sliden. Erst beim Hochscrollen soll Leiste wieder nach unten hineinsliden

Beispiel für den Effekt: https://depoly.fiftyseven.co/

Gilt auch für TABLET + MOBIL

Trans: When scrolling down, the navigation bar should slide smoothly upwards. Only when scrolling up should the bar slide back down again

Example of the effect: https://depoly.fiftyseven.co/

Also applies to TABLET + MOBILE

Type: Cr, this feature was not given anywhere previously

Status: Done (1hr)

------------------

3) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209303198481469

Ich habe den Parallax-Effekte für die Videos hier veranschaulicht:
https://wordpress.vonuebermorgen.com/terrastest/

Trans: I have illustrated the parallax effect for the videos here:
https://wordpress.vonuebermorgen.com/terrastest/

Type: Cr, this feature was not given anywhere previously

Status: Done (3hr)

------------------

4) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290933107521

Bitte automatisch durchloopen (Wechsel alle 3sek)

Bitte bei Hover das Logo noch leicht vergrößern, mit weicher transition (0.3sek):
transform: scale(1.2)

Ist die Funktion schon vorhanden, dass das Logo verlinkt werden kann?

Trans: Please loop through automatically (change every 3 seconds)

Please enlarge the logo slightly when hovering, with a soft transition (0.3 seconds):
transform: scale(1.2)

Is the function already available so that the logo can be linked?

Type: Cr, this feature was not given anywhere previously

Status: Done (1hr)

------------------

5) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290933107537

Bitte bei Hover über die Icons background-color: #FF211A;

Trans: Please hover over the icons background-color: #FF211A;

Type: CR

Status: Done (2hrs)

------------------

6) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290933107525

Bitte den folgenden Hovereffekt für alle Buttons hinzufügen:
(Beispielseite folgt)

Trans: Please add the following hover effect for all buttons:
(Example page follows)

Type: CR

Status: Done (3hrs [right direction arrow button animation])

New Points

https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209272514750426

Desktop

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209408084828002

Könnt ihr bitte einmal checken, woran es liegt, dass die media queries nicht automatisch greifen, wenn ich das Browserfenster größer und kleiner ziehe. Erst nach Reload der Seite wird sie wieder richtig dargestellt.
Schaut mal in der Bildschirmaufnahme

TRANS: Can you please check why the media queries are not automatically applied when I make the browser window bigger and smaller. Only after reloading the page is it displayed correctly again.
Take a look at the screen recording

Type: bug

Status: as internal java scripts are running, which will not effect on browser resizing

2) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209408084828004

Könnt ihr bitte den Kacheln etwas Abstand zur vorherigen/nächsten Kachel geben, dass sie beim durchklicken nicht direkt "aneinander kleben".
Auf Tablet ist der Abstand zwischen den Kacheln bereits da.

TRANS: Can you please give the tiles some space between the previous/next tile so that they don't "stick" to each other when you click through them.
On tablets, the space between the tiles is already there.

Type: CR

Status: Done[30min]

Mobil

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209395762772159

Das sind kleinere Details, aber dennoch wichtig.
Könnt ihr das bitte nochmal checken:

TRANS: These are minor details, but still important.
Can you please check this again:

Type: CR

Status: done [30min]

2) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209408084828008

Bitte genau wie auf Tablet/Desktop die Kacheln zum Druckklicken (also Mobil links und rechts die Kacheln aus dem Anschnitt entfernen)

(war im Layout anders dargestellt, jetzt beim Testen aufgefallen, dass es besser nur zum Durchklicken ist)

TRANS: Please click on the tiles to print just like on tablet/desktop (i.e. remove the tiles on the left and right from the cut on mobile)

(it was shown differently in the layout, but when testing it I noticed that it's better to just click through)

Type: CR

Status: Done[30min]

Effekte

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209290933107525

Sehr cool, sieht gut aus. Danke euch! ☺️
Könnt ihr den Effekt auch bei den Navigationspfeilen hinzufügen oder würde sich die Animation dann bei jedem Weiterklicken wiederholen?

TRANS: Very cool, looks good. Thank you! ☺️
Can you add the effect to the navigation arrows as well or would the animation repeat every time you click?

(it was shown differently in the layout, but when testing it I noticed that it's better to just click through)

Type: CR

Status: Done[1hr]

2) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209395762772149

Könnt ihr das Ein- und Aussliden für das Offcanvas Menü so übernehmen wie von dieser Seite:
https://www.aescape.com/

Auch gerne die Menüpunkte so smooth nach unten sliden

TRANS: Can you use the sliding in and out for the offcanvas menu like on this page:
https://www.aescape.com/

You can also slide the menu items down smoothly

Type: CR

Status: Done[1hr].

3) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209395762772151

Könntet ihr bitte das Menü-Icon bei Hover komplett rot machen?
Habe es euch nochmal angehangen in default und hover

Auch gerne die Menüpunkte so smooth nach unten sliden

TRANS: Could you please make the menu icon completely red when hovering?
I have attached it again in default and hover

Type: CR

Status: Done[1hr]

New Points dated 21.02.2025

Fragen zum Backend

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209463016914445

Ist es möglich, dass wir auf jeder Seite das Footerbild individuell einstellen können?

Trans:
Is it possible for us to set the footer image individually on each page?

Status: yes it is possible, you can insert content in "Footer Inhalt" on the particular page, so it will replace the parent footer content.

=================

[NEW] Breakout Font

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209463016914434

Der Kunde hat ein neues Element angefordert, um kurze Keyphrases groß auf der Seite darzustellen:
https://xd.adobe.com/view/ec642708-bc8a-47a8-ab96-973935f4bca8-b937/

Wir brauchen das Element bitte mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:
font-color: light oder dark
background: roter o. heller Verlauf (siehe Anhang)
Checkbox: logo-mask

Desktop:
font-size: 120px, line-height: 150px;
Box padding: 50px;

Tablet:
font-size: 90px, line-height: 110px;
Box padding: 50px;

Mobil:
font-size: 65px, line-height: 75px;
Box padding: 50px 20px;

Trans:
The customer has requested a new element to display short key phrases large on the page:
https://xd.adobe.com/view/ec642708-bc8a-47a8-ab96-973935f4bca8-b937/

We need the element with the following options:
font-color: light or dark
background: red or light gradient (see attachment)
Checkbox: logo-mask

Desktop:
font-size: 120px, line-height: 150px;
Box padding: 50px;

Tablet:
font-size: 90px, line-height: 110px;
Box padding: 50px;

Mobile:
font-size: 65px, line-height: 75px;
Box padding: 50px 20px;

Type: CR

Status: Done, new content element
Time: 3hrs

Desktop

1) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209454426755841

Die Kacheln müssten wir bitte auf Unterseiten verlinken können

Trans:
We would need to be able to link the tiles to subpages

Type: CR
Status: We have placed links on the tiles, in backend it is set to the teaser images
time: 1hr

2) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209454916732535

Könnt ihr bitte einmal checken, warum die Logos innerhalb der Map auf dem weißen Hintergrund vertikal nicht mittig sitzen. Vermute es liegt an der festen Höhe.
(Wir haben leider nicht alle Logos als SVG vorliegen. Haben aber alle mittig als PNG rausspeichert.)

Trans:
Can you please check why the logos are not vertically centered on the white background within the map? I suspect it's because of the fixed height.
(Unfortunately we don't have all the logos as SVG. But we have saved them all in the middle as PNG.)

Type: CR

Status: Done, previously we used edge to edge images with padding, but we are seeing that the used images having and also in future may be have blank transparent areas around it, so we have did this now in different way.
time: 1hr

3) https://app.asana.com/0/1209272406360585/1209454916732529

Bitte bei den Bildern
 border-bottom-left-radius: 0 und border-bottom-right-radius: 0

Außerdem bitte den weißen Hintergrund des Logos verschwommen mit:
backdrop-filter: blur(20px);

Trans:

Please use
border-bottom-left-radius: 0 and border-bottom-right-radius: 0 for the images

Also please blur the white background of the logo with:
backdrop-filter: blur(20px);

Type: CR and bug

Status: done, small change